OSP-PLAN-001

小型辦公軟件

產品計劃書

版本 V1.0　　狀態：初稿（框架版）　　日期：2026年10月8日

本版只建立文件結構、標註規則與待決事項。產品定位、功能與需求尚未確認，不以假設功能充當已決內容。

# 1. 文件管制與版本規則

後續對話只改計劃內容，不改下列保存與標註規則。每一版另存新檔，舊版保留。

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 文件編號 | OSP-PLAN-001 |
| 文件名稱 | 小型辦公軟件產品計劃書 |
| 現行版本 | V1.0 |
| 版本日期 | 2026-10-08 |
| 保存位置 | 計劃書版本／小型辦公軟件_計劃書_V1.0_20261008.docx |
| 保存規則 | 檔名含版本號與日期。新版不得覆蓋舊版。 |
| 修訂來源 | 依對話確認事項修訂。未確認事項只進入待討論清單。 |

## 1.1 單點標註

第2至第5節每一條均帶狀態。狀態只描述該條相對上一版的變化，不代替需求優先級。

| 標註 | 含義 | 本版寫法 | 下一版要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 【新增】 | 本版首次寫入 | 全部初始條目使用此標註 | 新出現的目標、功能、需求或待決項使用 |
| 【修改】 | 相對上一版有實質變更 | 本版無修改項 | 保留原編號，並在變更說明寫明改了什麼 |
| 【沿用】 | 相對上一版無實質變更 | 本版無沿用項 | 內容不變時保留原文，變更說明填「無」 |
| 【撤回】 | 不再納入現行範圍 | 本版無撤回項 | 不刪編號；狀態改撤回，並說明原因 |

單條格式：編號｜標註｜內容｜變更說明。對話中引用編號即可，不需重述整段。

- 版本遞增：框架或小幅文字修訂用 V1.x；範圍或目標確認後用 V2.0。

- 編號不重用。撤回後的 G、S、F、R、D 編號留空，不分配給新條目。

- 只有對話明示確認的內容，才從待討論清單移入目標、功能或需求。

# 2. 產品目標和使用場景

本節全部為【新增】。除文件目的外，產品本身尚未定義，故不填入擬議功能。

## 2.1 目標

| 編號 | 標註 | 內容 | 變更說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| G-01 | 【新增】 | 先以可追溯的計劃書鎖定產品範圍，再進入設計與製作。 | V1.0 首次寫入 |
| G-02 | 【新增】 | 產品要解決的辦公問題：待確認。見 D-01。 | V1.0 首次寫入；內容未決 |
| G-03 | 【新增】 | 目標用戶、使用人數與使用場所：待確認。見 D-02。 | V1.0 首次寫入；內容未決 |
| G-04 | 【新增】 | 成功標準：待確認。見 D-03。 | V1.0 首次寫入；內容未決 |

## 2.2 使用場景

場景在 D-01、D-02 確認後，由 S-01 起編號寫入。本版不預設場景，以免後續版本出現無根據的【修改】。

| 編號 | 標註 | 內容 | 變更說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| S-00 | 【新增】 | 場景清單尚未建立。確認主流程後，每條場景寫明角色、起點、動作與完成結果。 | V1.0 佔位，不作已確認場景 |

## 2.3 非目標

| 編號 | 標註 | 內容 | 變更說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| N-01 | 【新增】 | 本版不把通用辦公套件（文書、試算表、電郵）列為產品範圍。 | V1.0 首次寫入 |
| N-02 | 【新增】 | 未確認前，不承諾多人協作、手機端、離線或對外接口。見 D-04、D-05。 | V1.0 首次寫入 |

# 3. 軟件功能

功能待產品目標確認後列入。下表只建立分層，不代表已選功能。

| 編號 | 標註 | 內容 | 變更說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| F-00 | 【新增】 | 功能清單尚未建立。確認後按「核心／輔助／系統」分層，每條寫明使用者可完成的事。 | V1.0 佔位 |
| F-LAYER | 【新增】 | 分層約定：核心為第一版必須可用；輔助可後置；系統含帳號、權限、備份與設定，是否需要另議。 | V1.0 首次寫入 |

功能條目日後格式：F-編號｜分層｜使用者動作｜完成結果｜依賴需求編號。

# 4. 需求清單

需求只收錄已確認事項。本版沒有已確認需求，故不編 R-01，避免空需求被當成範圍。

| 編號 | 需求 | 優先級 | 標註 | 來源版本 | 變更說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | 尚無已確認需求。待討論項關閉後，按確認順序由 R-01 起編。 | — | 【新增】 | V1.0 | 清單結構首次建立 |

優先級日後只用三級：必須、應有、可後置。標註仍只用新增、修改、沿用、撤回。

# 5. 待討論清單

下列事項阻塞第2至第4節。回覆時可直接引用編號。未回覆的項目保持開放，不代為決定。

| 編號 | 標註 | 待決內容 | 阻塞 |
| --- | --- | --- | --- |
| D-01 | 【新增】 | 這套軟件要先解決哪一項辦公問題？例如任務跟進、考勤請假、文件收發、費用報銷、客戶跟進、會議記錄、庫存物料，或其他單點流程。 | 目標、場景、功能 |
| D-02 | 【新增】 | 誰使用？約多少人？在同一辦公室、多地點，還是個人使用？ | 場景、權限 |
| D-03 | 【新增】 | 第一版怎樣算完成？例如單人可跑通一條主流程，或指定人數可每日使用。 | 需求優先級 |
| D-04 | 【新增】 | 使用形態：瀏覽器、桌面程式，或兩者？資料放在本機、內網，還是雲端？ | 系統功能、非目標 |
| D-05 | 【新增】 | 是否需要登入、角色權限、審批，以及繁體中文以外的語言？ | 系統功能 |
| D-06 | 【新增】 | 第一版明確不做什麼？例如報表、匯出、手機版、與現有軟件對接。 | 非目標、範圍 |
| D-07 | 【新增】 | 有無既有表格、流程或畫面需要沿用？若有，下一輪請提供樣本。 | 需求寫法 |

# 6. 版本紀錄

| 版本 | 日期 | 本版變更 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-10-08 | 建立文件管制、單點標註規則，以及第2至第5節結構。G-01 至 G-04、S-00、N-01、N-02、F-00、F-LAYER、D-01 至 D-07 均為【新增】。需求清單只有結構，無已確認需求。 |

## 6.1 下一版動作

- 依 D-01 至 D-07 的回覆另存 V1.1，本檔不覆蓋。

- 已確認內容改寫入對應條目，標註【修改】，並寫變更說明。

- 未再變動的條目改為【沿用】。新問題新增 D 編號，不重用已關閉編號。

- 關閉的待討論項不刪除，標註改為【沿用】或【撤回】，並註明結論已移入哪一條。