OSP-PLAN-001

小型辦公軟件

產品計劃書

版本 V1.1　　狀態：初稿（待討論項已具體化）　　日期：2026年10月8日

本版回應「確認 D-01 至 D-07 的具體內容」。各項已寫明可選內容與現行結論。結論仍為未確認，不移入目標、功能或需求。

# 1. 文件管制與版本規則

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 文件編號 | OSP-PLAN-001 |
| 現行版本 | V1.1 |
| 上一版本 | V1.0，檔案保留，本版不覆蓋 |
| 本版保存 | 計劃書版本／小型辦公軟件_計劃書_V1.1_20261008.docx |
| 修訂原因 | 把 D-01 至 D-07 由問句改為可逐項確認的具體選項 |

## 1.1 單點標註

規則沿用 V1.0：【新增】【修改】【沿用】【撤回】。編號不重用。未確認事項不得寫成需求。

# 2. 產品目標和使用場景

本節相對 V1.0 無實質變更，標註改為【沿用】。G-02 至 G-04 仍待 D-01 至 D-03 關閉。

## 2.1 目標

| 編號 | 標註 | 內容 | 變更說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| G-01 | 【沿用】 | 先以可追溯的計劃書鎖定產品範圍，再進入設計與製作。 | 無 |
| G-02 | 【沿用】 | 產品要解決的辦公問題：待確認。見 D-01。 | 無 |
| G-03 | 【沿用】 | 目標用戶、使用人數與使用場所：待確認。見 D-02。 | 無 |
| G-04 | 【沿用】 | 成功標準：待確認。見 D-03。 | 無 |

## 2.2 使用場景

| 編號 | 標註 | 內容 | 變更說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| S-00 | 【沿用】 | 場景清單尚未建立。確認主流程後，每條場景寫明角色、起點、動作與完成結果。 | 無 |

## 2.3 非目標

| 編號 | 標註 | 內容 | 變更說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| N-01 | 【沿用】 | 本版不把通用辦公套件（文書、試算表、電郵）列為產品範圍。 | 無 |
| N-02 | 【沿用】 | 未確認前，不承諾多人協作、手機端、離線或對外接口。見 D-04、D-05。 | 無 |

# 3. 軟件功能

| 編號 | 標註 | 內容 | 變更說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| F-00 | 【沿用】 | 功能清單尚未建立。確認後按核心、輔助、系統分層。 | 無 |
| F-LAYER | 【沿用】 | 分層約定：核心為第一版必須可用；輔助可後置；系統含帳號、權限、備份與設定，是否需要另議。 | 無 |

# 4. 需求清單

| 編號 | 需求 | 優先級 | 標註 | 來源版本 | 變更說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | 尚無已確認需求。D-01 至 D-07 關閉後，才由 R-01 起編。 | — | 【沿用】 | V1.0 | 無 |

# 5. 待討論清單

以下為 D-01 至 D-07 的具體內容。每項含問題、可選內容與現行結論。結論在收到明確選擇前保持未確認。可複選者已註明。

## 5.1 D-01　第一版要解決的辦公問題

| 欄位 | 標註 | 具體內容 | 變更說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 問題 | 【修改】 | 第一版只先處理一項辦公問題，不並行展開多條主流程。 | V1.0 僅為問句；本版寫明單點範圍 |
| 可選 | 【修改】 | A 任務跟進；B 考勤請假；C 文件收發；D 費用報銷；E 客戶跟進；F 會議記錄；G 庫存物料；H 其他，須註明名稱。 | V1.1 補寫可選項 |
| 結論 | 【修改】 | 未確認。未選前不建立場景與功能。 | 結論未關閉 |

## 5.2 D-02　使用者、人數與場所

| 欄位 | 標註 | 具體內容 | 變更說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 問題 | 【修改】 | 誰使用、約多少人、是否同一場所。 | V1.0 僅為問句 |
| 可選 | 【修改】 | A 個人使用；B 同一辦公室小團隊，須給約略人數；C 多地點團隊，須給地點數與人數。 | V1.1 補寫可選項 |
| 結論 | 【修改】 | 未確認。未選前不決定權限與部署。 | 結論未關閉 |

## 5.3 D-03　第一版完成標準

| 欄位 | 標註 | 具體內容 | 變更說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 問題 | 【修改】 | 第一版怎樣算完成。 | V1.0 僅為問句 |
| 可選 | 【修改】 | A 單人可跑通一條主流程並留下紀錄；B 指定人數可每日使用；C 可匯出紀錄供人工覆核。B、C 可與 A 並選。 | V1.1 補寫可選項 |
| 結論 | 【修改】 | 未確認。未選前不排需求優先級。 | 結論未關閉 |

## 5.4 D-04　使用形態與資料位置

| 欄位 | 標註 | 具體內容 | 變更說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 問題 | 【修改】 | 用什麼開啟，資料放在哪裡。兩項分開確認。 | V1.0 僅為問句 |
| 可選 | 【修改】 | 形態：A 瀏覽器；B 桌面程式；C 兩者。資料：D 本機；E 內網；F 雲端。 | V1.1 補寫可選項 |
| 結論 | 【修改】 | 未確認。未選前不承諾手機端、離線或對外接口。 | 結論未關閉 |

## 5.5 D-05　登入、權限、審批與語言

| 欄位 | 標註 | 具體內容 | 變更說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 問題 | 【修改】 | 是否需要身份與審批，界面用什麼語言。 | V1.0 僅為問句 |
| 可選 | 【修改】 | A 不需要登入；B 需要登入與角色；C 需要審批。語言：D 僅繁體中文；E 需要其他語言，須註明。 | V1.1 補寫可選項 |
| 結論 | 【修改】 | 未確認。未選前不寫系統功能。 | 結論未關閉 |

## 5.6 D-06　第一版明確不做

| 欄位 | 標註 | 具體內容 | 變更說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 問題 | 【修改】 | 第一版明確排除哪些能力。可複選。 | V1.0 僅為問句 |
| 可選 | 【修改】 | A 報表；B 匯出；C 手機版；D 與現有軟件對接；E 其他，須註明。未選者不自動視為要做。 | V1.1 補寫可選項 |
| 結論 | 【修改】 | 未確認。N-01 仍只排除通用辦公套件。 | 結論未關閉 |

## 5.7 D-07　既有表格、流程或畫面

| 欄位 | 標註 | 具體內容 | 變更說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 問題 | 【修改】 | 有無必須沿用的現成資料。 | V1.0 僅為問句 |
| 可選 | 【修改】 | A 無，由本計劃定義；B 有，下一輪提供樣本，並註明是表格、流程或畫面。 | V1.1 補寫可選項 |
| 結論 | 【修改】 | 未確認。未提供樣本前，不把外部格式寫入需求。 | 結論未關閉 |

# 6. 版本紀錄

| 版本 | 日期 | 本版變更 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-10-08 | 建立文件管制、標註規則，以及第2至第5節結構。D-01 至 D-07 僅為問句。 |
| V1.1 | 2026-10-08 | D-01 至 D-07 全部【修改】：補寫可選具體內容與現行結論。結論均為未確認。G、S、N、F 與需求清單改【沿用】。 |

## 6.1 下一版動作

- 收到各項選項後另存 V1.2，本檔不覆蓋。

- 已選項目把結論改為所選字母，標註維持【修改】，並把對應內容移入 G、S、F 或 R。

- 未選項目保持未確認，不代為關閉。