OSP-PLAN-001

小型辦公軟件

產品計劃書

版本 V1.2　　狀態：初稿（D-05 部分確認）　　日期：2026年10月8日

本版只關閉 D-05 中已明示的登入、角色與審批能力。部門架構及審批流程仍是討論方向，不寫成已確認需求。V1.0、V1.1 保留不覆蓋。

# 1. 文件管制與版本規則

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 文件編號 | OSP-PLAN-001 |
| 現行版本 | V1.2 |
| 上一版本 | V1.1，檔案保留，本版不覆蓋 |
| 本版保存 | 計劃書版本／小型辦公軟件_計劃書_V1.2_20261008.docx |
| 修訂原因 | 確認 D-05 的登入、四類角色，以及 CEO 分配權限；部門與審批流程另列待討論 |

標註規則沿用：【新增】【修改】【沿用】【撤回】。編號不重用。未確認事項不得寫成需求。

# 2. 產品目標和使用場景

產品要解決的辦公問題仍待 D-01。本版只補充身份與授權目標，不推定主流程。

## 2.1 目標

| 編號 | 標註 | 內容 | 變更說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| G-01 | 【沿用】 | 先以可追溯的計劃書鎖定產品範圍，再進入設計與製作。 | 無 |
| G-02 | 【沿用】 | 產品要解決的辦公問題：待確認。見 D-01。 | 無 |
| G-03 | 【沿用】 | 目標用戶、使用人數與使用場所：待確認。見 D-02。 | 無 |
| G-04 | 【沿用】 | 成功標準：待確認。見 D-03。 | 無 |
| G-05 | 【新增】 | 使用者須登入。系統以角色控制可做事項，並具備審批能力。CEO 權限最大，且可分配角色權限與審批權限。 | 由 D-05 已確認部分移入 |

## 2.2 使用場景

| 編號 | 標註 | 內容 | 變更說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| S-00 | 【沿用】 | 主流程場景尚未建立，仍待 D-01。 | 無 |
| S-01 | 【新增】 | 已登入的 CEO 分配或調整 CEO、HR、會計、員工的角色權限與審批權限。完成結果：被分配者下次依新權限操作。 | 由 D-05 已確認部分移入 |

## 2.3 非目標

| 編號 | 標註 | 內容 | 變更說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| N-01 | 【沿用】 | 不把通用辦公套件（文書、試算表、電郵）列為產品範圍。 | 無 |
| N-02 | 【修改】 | 仍不承諾手機端、離線或對外接口，見 D-04。登入、角色與審批已納入範圍，不再列為不承諾事項。 | 刪去對 D-05 的不承諾；D-04 仍開放 |

# 3. 軟件功能

下列只收錄 D-05 已確認能力。部門、主管職級及可調整審批流仍見 D-08、D-09，不列入功能。

| 編號 | 標註 | 內容 | 變更說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| F-00 | 【修改】 | 功能清單已開始建立。未確認主流程前，只有系統功能。 | 取消「尚未建立」表述 |
| F-LAYER | 【沿用】 | 分層約定：核心為第一版必須可用；輔助可後置；系統含帳號、權限、備份與設定。 | 無 |
| F-01 | 【新增】 | 系統。登入與身份識別。使用者須先登入，才可使用受控功能。 | 由 D-05 移入 |
| F-02 | 【新增】 | 系統。角色權限。第一版角色為 CEO（老闆）、HR、會計、員工。不同角色可做事項不同。 | 由 D-05 移入 |
| F-03 | 【新增】 | 系統。審批能力。系統須能對申請作審批。審批路徑與可調整範圍見 D-09，尚未確認。 | 能力已確認，方法未確認 |
| F-04 | 【新增】 | 系統。CEO 權限最大，可分配上述角色的權限，並可分配審批權限。 | 由 D-05 移入 |

# 4. 需求清單

| 編號 | 需求 | 優先級 | 標註 | 來源 | 變更說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | 系統須提供登入。未登入不得使用受角色控制的功能。 | 必須 | 【新增】 | D-05 | V1.2 首次確認 |
| R-02 | 第一版角色至少區分 CEO（老闆）、HR、會計、員工。 | 必須 | 【新增】 | D-05 | V1.2 首次確認 |
| R-03 | CEO 權限高於其餘三角色，並可分配角色權限與審批權限。 | 必須 | 【新增】 | D-05 | V1.2 首次確認 |
| R-04 | 系統須具備審批能力。具體路徑、層級與誰可改流程，待 D-09 關閉後再寫。 | 必須 | 【新增】 | D-05 | 只確認能力，不確認方法 |

## 4.1 已確認角色

下表只記錄角色存在與已確認權限。空白不代表沒有權限，代表尚未確認。

| 角色 | 已確認 | 尚未確認 |
| --- | --- | --- |
| CEO（老闆） | 權限最大；可分配角色權限與審批權限。 | 可否審批所有人，見 D-09。 |
| HR | 作為獨立角色存在。 | 可否調整審批流程，見 D-09。 |
| 會計 | 作為獨立角色存在。 | 與會計部、會計主管如何對應，見 D-08。 |
| 員工 | 作為獨立角色存在。 | 是否為預設最低角色，以及能否提交申請，見 D-08、D-09。 |

# 5. 待討論清單

D-01 至 D-04、D-06、D-07 無實質變更，標【沿用】。D-05 改為部分關閉。部門與審批方法新增 D-08、D-09。

| 編號 | 標註 | 內容 | 變更說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| D-01 | 【沿用】 | 第一版辦公問題仍未選。可選 A 任務跟進至 H 其他。結論：未確認。 | 無 |
| D-02 | 【沿用】 | 使用者、人數與場所仍未選。結論：未確認。 | 無 |
| D-03 | 【沿用】 | 完成標準仍未選。結論：未確認。 | 無 |
| D-04 | 【沿用】 | 使用形態與資料位置仍未選。結論：未確認。 | 無 |
| D-05 | 【修改】 | 已確認：需要登入、角色權限與審批；角色先分 CEO、HR、會計、員工；CEO 權限最大並可分配角色與審批權限。已移入 G-05、S-01、F-01 至 F-04、R-01 至 R-04。仍開放：界面語言，D 僅繁體中文或 E 其他。 | 部分關閉；語言未選 |
| D-06 | 【沿用】 | 第一版排除項仍未選。結論：未確認。 | 無 |
| D-07 | 【沿用】 | 既有表格、流程或畫面仍未選。結論：未確認。 | 無 |
| D-08 | 【新增】 | 部門方向，尚未確認。擬議：可建立部門；部門可設主管與員工。例子：會計部可設會計主管與員工。待決：部門是否第一版必須；會計主管是新角色、會計的職級，還是部門職務；主管與現有四角色如何並存。 | 由本輪討論移入，不作成需求 |
| D-09 | 【新增】 | 審批方法，尚未確認。擬議：CEO 與 HR 可自行調整審批流程；部門主管只可審批下屬申請；老闆可審批所有人申請。待決：流程按角色、部門或指定人配置；可否多級；駁回、改派與越級是否允許。 | 由本輪討論移入，不作成需求 |

# 6. 版本紀錄

| 版本 | 日期 | 本版變更 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-10-08 | 建立結構與標註規則。無已確認需求。 |
| V1.1 | 2026-10-08 | D-01 至 D-07 補寫可選內容。結論均未確認。 |
| V1.2 | 2026-10-08 | 關閉 D-05 的登入、四角色與 CEO 分配權限。新增 G-05、S-01、F-01 至 F-04、R-01 至 R-04。新增 D-08、D-09。N-02、F-00、D-05 為【修改】。語言、部門與審批方法未關閉。 |

## 6.1 下一版動作

- 若確認 D-08、D-09，另存 V1.3，並把已選內容改寫入功能與需求。

- D-05 語言、D-01 至 D-04、D-06、D-07 未回覆前維持開放。