OSP-PLAN-001

小型辦公軟件

產品計劃書

版本 V1.3　　狀態：初稿　　日期：2026年10月8日

本版只確認文件處理規則：討論先記入同一份討論內容紀錄，確認後才更新計劃書。產品範圍相對 V1.2 無新增確認。

# 1. 文件管制與版本規則

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 文件編號 | OSP-PLAN-001 |
| 現行版本 | V1.3 |
| 上一版本 | V1.2，檔案保留，本版不覆蓋 |
| 本版保存 | 計劃書版本／小型辦公軟件_計劃書_V1.3_20261008.docx |
| 討論紀錄 | 討論內容紀錄.docx。同一檔更新，不按次另存。 |
| 修訂原因 | 確認討論與計劃書分開處理 |

## 1.1 討論與確認

| 編號 | 標註 | 內容 | 變更說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| P-01 | 【新增】 | 所有討論先記入討論內容紀錄。欄位只有時間、狀態、內容。 | 本輪確認 |
| P-02 | 【新增】 | 討論內容紀錄不每次建立新檔，只更新原檔。新內容加列，不覆蓋舊列。 | 本輪確認 |
| P-03 | 【新增】 | 狀態只用待確認、討論中、已確認、已納入計劃。只有已確認事項才更新計劃書。 | 本輪確認 |
| P-04 | 【修改】 | 計劃書仍每版另存，不覆蓋舊版。寫入時維持單點標註：新增、修改、沿用、撤回。 | 保留 V1.0 保存規則，並與討論紀錄分開 |

# 2. 產品目標和使用場景

相對 V1.2 無新增確認，全部沿用。

| 編號 | 標註 | 內容 | 變更說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| G-01 | 【沿用】 | 先以可追溯的計劃書鎖定產品範圍，再進入設計與製作。 | 無 |
| G-02 | 【沿用】 | 產品要解決的辦公問題：待確認。見 D-01。 | 無 |
| G-03 | 【沿用】 | 目標用戶、使用人數與使用場所：待確認。見 D-02。 | 無 |
| G-04 | 【沿用】 | 成功標準：待確認。見 D-03。 | 無 |
| G-05 | 【沿用】 | 使用者須登入。系統以角色控制可做事項，並具備審批能力。CEO 權限最大，且可分配角色權限與審批權限。 | 無 |
| S-00 | 【沿用】 | 主流程場景尚未建立，仍待 D-01。 | 無 |
| S-01 | 【沿用】 | 已登入的 CEO 分配或調整 CEO、HR、會計、員工的角色權限與審批權限。 | 無 |
| N-01 | 【沿用】 | 不把通用辦公套件列為產品範圍。 | 無 |
| N-02 | 【沿用】 | 仍不承諾手機端、離線或對外接口。登入、角色與審批已納入範圍。 | 無 |

# 3. 軟件功能

| 編號 | 標註 | 內容 | 變更說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| F-01 | 【沿用】 | 系統。登入與身份識別。 | 無 |
| F-02 | 【沿用】 | 系統。角色權限。角色為 CEO、HR、會計、員工。 | 無 |
| F-03 | 【沿用】 | 系統。審批能力已確認，審批路徑尚未確認。 | 無 |
| F-04 | 【沿用】 | 系統。CEO 權限最大，可分配角色權限與審批權限。 | 無 |

# 4. 需求清單

| 編號 | 需求 | 優先級 | 標註 | 來源 | 變更說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | 系統須提供登入。未登入不得使用受角色控制的功能。 | 必須 | 【沿用】 | D-05 | 無 |
| R-02 | 第一版角色至少區分 CEO、HR、會計、員工。 | 必須 | 【沿用】 | D-05 | 無 |
| R-03 | CEO 權限高於其餘三角色，並可分配角色權限與審批權限。 | 必須 | 【沿用】 | D-05 | 無 |
| R-04 | 系統須具備審批能力。路徑與可調整範圍待 D-09。 | 必須 | 【沿用】 | D-05 | 無 |

# 5. 待討論清單

本節只保留尚未確認的索引。完整討論文字以討論內容紀錄為準。

| 編號 | 標註 | 內容 | 變更說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| D-01 | 【沿用】 | 辦公問題未選。 | 無 |
| D-02 | 【沿用】 | 使用者、人數與場所未選。 | 無 |
| D-03 | 【沿用】 | 完成標準未選。 | 無 |
| D-04 | 【沿用】 | 使用形態與資料位置未選。 | 無 |
| D-05 | 【沿用】 | 登入、角色與審批已確認。界面語言仍未選。 | 無 |
| D-06 | 【沿用】 | 第一版排除項未選。 | 無 |
| D-07 | 【沿用】 | 既有表格、流程或畫面未選。 | 無 |
| D-08 | 【沿用】 | 部門方向仍在討論，未確認。 | 無 |
| D-09 | 【沿用】 | 審批方法仍在討論，未確認。 | 無 |

# 6. 版本紀錄

| 版本 | 日期 | 本版變更 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-10-08 | 建立結構與標註規則。 |
| V1.1 | 2026-10-08 | D-01 至 D-07 補寫可選內容。 |
| V1.2 | 2026-10-08 | 確認登入、四角色、CEO 分配權限與審批能力。 |
| V1.3 | 2026-10-08 | 新增 P-01 至 P-03，修改 P-04。討論先記入同一份紀錄，確認後才更新計劃書。產品範圍無新增確認。 |

## 6.1 下一版動作

- 新討論只追加到討論內容紀錄，不因此另存計劃書。

- 某項改為已確認後，才另存下一版計劃書，並把該列狀態改為已納入計劃。