OSP-PLAN-001

小型辦公軟件

產品計劃書

版本 V1.6　　日期：2026年10月8日　　範圍：只列已確定內容

本版確認第一版完成登入、主框架、月視圖日曆與 CEO 預設帳戶。審批改為後置。更改密碼仍在討論紀錄，不列入本文件。

# 1. 文件規則

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 現行版本 | V1.6，舊版保留不覆蓋 |
| 討論紀錄 | 討論內容紀錄.docx。同一檔更新，每個內容獨立一表。 |
| 開發狀態 | 第一版項目只用未開發、開發中、已完成。後置項目不標開發狀態。 |

# 2. 產品目標和使用場景

| 編號 | 標註 | 已確定內容 | 開發狀態 | 變更說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G-05 | 【修改】 | 使用者須登入。CEO 可新增使用者，並可分配角色權限。審批能力保留，但不在第一版完成。 | 未開發 | 審批由第一版必須改為後置 |
| S-01 | 【沿用】 | 已登入的 CEO 分配或調整 CEO、HR、會計、員工的角色權限。 | 未開發 | 無 |
| S-02 | 【新增】 | 使用者以預設 CEO 帳戶登入後，經主框架進入月視圖日曆。 | 未開發 | 由本輪確認移入 |

# 3. 軟件功能

| 編號 | 標註 | 已確定內容 | 開發狀態 | 變更說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 | 【沿用】 | 登入與身份識別。未登入不得進入主框架。 | 未開發 | 無 |
| F-02 | 【沿用】 | 角色為 CEO（老闆）、HR、會計、員工。 | 未開發 | 無 |
| F-04 | 【沿用】 | CEO 權限最大，可分配角色權限。 | 未開發 | 無 |
| F-05 | 【新增】 | CEO 可新增使用者。預設帳戶與密碼均為 CEO，供首次登入。 | 未開發 | 由本輪確認移入 |
| F-06 | 【新增】 | 登入後主框架包含導覽、目前使用者，以及進入日曆的入口。 | 未開發 | 由本輪確認移入 |
| F-07 | 【新增】 | 日曆只做月視圖，參考 Google 日曆的月視圖操作：七欄日期、標示今天、上一月與下一月。不複製其商標或介面資產。 | 未開發 | 由本輪確認移入 |

# 4. 需求清單

| 編號 | 標註 | 已確定內容 | 開發狀態 | 變更說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | 【沿用】 | 系統須提供登入。未登入不得使用主框架。優先級：必須。 | 未開發 | 無 |
| R-02 | 【沿用】 | 角色至少區分 CEO、HR、會計、員工。優先級：必須。 | 未開發 | 無 |
| R-03 | 【修改】 | CEO 權限高於其餘角色，並可分配角色權限。優先級：必須。審批分配不在第一版。 | 未開發 | 刪去第一版審批分配 |
| R-05 | 【新增】 | 系統須有預設 CEO 帳戶，帳戶與密碼均為 CEO。CEO 可新增使用者。優先級：必須。 | 未開發 | 由本輪確認移入 |
| R-06 | 【新增】 | 登入後須顯示導覽、目前使用者與日曆入口。優先級：必須。 | 未開發 | 由本輪確認移入 |
| R-07 | 【新增】 | 第一版日曆只提供月視圖，並可切換月份與識別今天。優先級：必須。 | 未開發 | 由本輪確認移入 |

# 5. 已確定後置

下列已確定不做進第一版，故不標未開發。

| 編號 | 標註 | 已確定內容 |
| --- | --- | --- |
| F-03 | 【修改】 | 審批能力保留，改為第一版後置。路徑仍未確定。 |
| R-04 | 【修改】 | 審批由第一版必須改為後置。確認後置範圍後才重新排期。 |

# 6. 版本紀錄

| 版本 | 日期 | 本版變更 |
| --- | --- | --- |
| V1.5 | 2026-10-08 | 討論紀錄改為每項內容獨立一表。 |
| V1.6 | 2026-10-08 | 新增 S-02、F-05 至 F-07、R-05 至 R-07。審批 F-03、R-04 改為後置。更改密碼未確認，不列入。 |

## 6.1 尚未納入

- 更改密碼、登出、角色指派畫面與個人簡單事項仍在討論紀錄。

- 確認後才另存下一版，開發狀態先標未開發。