OSP-PLAN-001

小型辦公軟件

產品計劃書

版本 V1.7　　日期：2026年10月8日　　範圍：只列已確定內容

本版只確認開發文檔規則，並記錄第一版開發文檔已獨立建立。產品功能相對 V1.6 無新增。

# 1. 文件規則

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 現行版本 | V1.7，舊版保留不覆蓋 |
| 第一版開發文檔 | 開發文檔／第一版開發文檔_DEV-V1_20261008.docx |
| 開發文檔規則 | 每一版內容獨立製作開發文檔，不覆蓋上一版。 |

| 編號 | 標註 | 內容 | 變更說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| P-07 | 【新增】 | 每一版開發內容須獨立製作開發文檔。後續版本不得覆蓋已發出的開發文檔。 | 本輪確認 |
| P-08 | 【新增】 | 第一版開發文檔為 DEV-V1，只收錄當時已確定且納入該版的內容。 | 本輪確認 |

# 2. 第一版已確定內容

以下沿用 V1.6，開發狀態仍為未開發。詳細開發說明見 DEV-V1，不在本計劃重複展開。

| 編號 | 標註 | 已確定內容 | 開發狀態 | 變更說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 | 【沿用】 | 登入。未登入不得進入主框架。 | 未開發 | 無 |
| F-05 | 【沿用】 | CEO 可新增使用者。預設帳戶與密碼均為 CEO。 | 未開發 | 無 |
| F-06 | 【沿用】 | 主框架包含導覽、目前使用者與日曆入口。 | 未開發 | 無 |
| F-07 | 【沿用】 | 日曆只做月視圖，參考 Google 日曆的月視圖操作。 | 未開發 | 無 |
| F-03 | 【沿用】 | 審批後置，不在第一版。 | 不適用 | 後置項目不標未開發 |

# 3. 版本紀錄

| 版本 | 日期 | 本版變更 |
| --- | --- | --- |
| V1.6 | 2026-10-08 | 確認登入、主框架、月視圖、預設 CEO 帳戶；審批後置。 |
| V1.7 | 2026-10-08 | 新增 P-07、P-08。獨立建立 DEV-V1。產品範圍無新增。 |