DEV-V1

第一版開發文檔

小型辦公軟件

版本 DEV-V1　　日期：2026年10月8日　　依據：計劃書 V1.6

本文件只供第一版開發使用。後續版本另立開發文檔，不覆蓋本檔。未確認事項不列入開發範圍。

# 1. 文件範圍

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 文件編號 | DEV-V1 |
| 保存位置 | 開發文檔／第一版開發文檔_DEV-V1_20261008.docx |
| 保存規則 | 每一版開發內容獨立成檔。本檔不因後續版本而覆蓋。 |
| 開發狀態 | 本版全部功能與需求目前為未開發。 |
| 不包含 | 更改密碼、登出細節、角色指派畫面、個人事項、部門與審批路徑。 |

# 2. 第一版要完成的結果

使用者能以預設 CEO 帳戶登入，看到包含導覽與目前使用者的主框架，並由入口進入月視圖日曆。CEO 可新增使用者。未登入不得進入主框架。

# 3. 功能與開發狀態

| 編號 | 功能 | 開發說明 | 狀態 |
| --- | --- | --- | --- |
| F-01 | 登入 | 提供登入。未登入不得進入主框架。 | 未開發 |
| F-02 | 角色 | 角色區分 CEO、HR、會計、員工。第一版先建立角色，不要求完成指派畫面。 | 未開發 |
| F-04 | CEO 權限 | CEO 權限高於其餘角色，並可分配角色權限。指派畫面仍待討論，本版不實作畫面。 | 未開發 |
| F-05 | 新增使用者 | CEO 可新增使用者。預設帳戶與密碼均為 CEO，供首次登入。 | 未開發 |
| F-06 | 主框架 | 登入後顯示導覽、目前使用者，以及進入日曆的入口。 | 未開發 |
| F-07 | 月視圖日曆 | 只做月視圖。以七欄顯示當月日期，標示今天，可切換上一月與下一月。參考 Google 日曆的月視圖操作，不複製商標或介面資產。 | 未開發 |

# 4. 需求

| 編號 | 需求 | 優先級 | 狀態 |
| --- | --- | --- | --- |
| R-01 | 系統須提供登入。未登入不得使用主框架。 | 必須 | 未開發 |
| R-02 | 角色至少區分 CEO、HR、會計、員工。 | 必須 | 未開發 |
| R-03 | CEO 權限高於其餘角色，並可分配角色權限。第一版不實作審批分配。 | 必須 | 未開發 |
| R-05 | 預設帳戶與密碼均為 CEO。CEO 可新增使用者。 | 必須 | 未開發 |
| R-06 | 登入後須顯示導覽、目前使用者與日曆入口。 | 必須 | 未開發 |
| R-07 | 日曆只提供月視圖，可切換月份並識別今天。 | 必須 | 未開發 |

# 5. 驗收

## 5.1 登入與帳戶

以帳戶 CEO、密碼 CEO 可登入。錯誤密碼不得進入主框架。CEO 可新增另一名使用者。

## 5.2 主框架

登入後可見導覽、目前使用者，並可由入口打開日曆。

## 5.3 日曆

日曆以月為單位顯示。今天可被識別。可前往上一月與下一月，並看到對應月份的日期。

# 6. 本版明確不做

| 編號 | 內容 |
| --- | --- |
| F-03 | 審批能力保留，但已確定後置，不在第一版開發。 |
| R-04 | 審批不排入第一版。路徑未確定，不在本文件展開。 |

更改密碼、登出方式、角色指派畫面、個人事項、部門與使用形態仍在討論內容紀錄，未確認前不得自行加入本版。